Zeitraum	Julia Tregulov	Bajka Bogunovic	Anastasiya Ostapenko	Hikmet Türkes	Ömer Noyan
16.11.2015-19.11.2015	Spangen modelieren	2. Kameraführung	Musikauswahl & Mix	Planung "Realaufnahmen"	Umwelt gestalten (6)
20. Nov	Zwischenbesprechung 13:30h
Wochenziel	Modell: 2 Spangen	grobe Kameraführung verbessern	Soundtrack für die Animation erstellen	Vorbereitungen für die Realaufnahmen	Umwelt modelieren und allen Teammitgliedern zur Verfügung stellen
21.11.2015-22.11.2015	Puffer für Verbesserungen	Puffer für Verbesserung	Puffer für Verbesserungen	Durchführung "Realaufnahmen"	Puffer für Verbesserungen

23.11.2015-26.11.2015	*Lichtgestaltung	MP3-Player	Socke modelieren	Szene 1-4 : Schnitt	*Minion umgestalten *Flummi 'Karl' modelieren
27.11.2015	13:30h Problembesprechung/ Betrachtung Szene 1-4
Wochenziel	Lichtkonzept + grobes Diskolicht	Modell: MP3 Player	Modell: Socke	Szene 1-4 mit Realaufnahmen	Modell: Minion, Karl
28.11.2015-29.11.2015	Puffer	Puffer	Puffer	Puffer	Puffer

30.11.2015-03.12.2015	Diskolicht erstellen	*Geldschein modelieren	*Münze modelieren	Szene 1-4 : Einfügen von Karl --> Szenen rendern	Feste Platzierung der bisherigen Figuren
04.12.2015	Zwischenbilanz /Ende der Modellphase

05.12.2015-06.12.2015	Puffer	Puffer	Puffer	Puffer	Platzierung aller Figuren bis zum 05.12.2015 18:00H

07. Dez	Szene 5-7; präzisieren der Kameraeinstellung--> rendern	Szene 8-10; präzisieren der Kameraeinstellung--> rendern			Szene 11-13; präzisieren der Kameraeinstellung--> rendern
08. Dez
09. Dez	Zusammensetzen der Animation/ Bewertung des Films ggf. Verbesserungen
10. Dez
11.12.2015	Gemeinsame Betrachtung des finalen Films/ Abgabe

12.12.2015
13.12.2015/ 23:59h	letze Möglichkeit zur Abgabe